UMOWA O WYKONANIE KONSERWACJI

OBIEKTU BUDOWLANEGO NR …/2018

zawarta w dniu … ……….. 2018 r.  pomiędzy:

Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
z siedzibą w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, NIP 6842377599, REGON 371182210, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000215652, reprezentowaną przez Pana Pawła Fornala – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………...........

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwanym/zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę, w ramach bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, niżej wymienionych robót:

- malowanie ścian, obejmujące:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi (powłoka nano ceramiczna,  pierwsza klasa odporności na szorowanie, plamoodporna);

- mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

- malowanie sufitów, obejmujące:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi (o dużej odporności na szorowanie);

- mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

- wymiana wykładzin tekstylnych na jednolitą wykładzinę typu Gamrat: NEBRO lub ALTICA lub CUBUS lub OMEGA – 2 mm grubości, obejmująca:

- zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- przygotowanie podłoża;

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę Gamrat;

- ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- ułożenie wykładziny  i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem dyspersyjnym;

- wykonanie cokolika ( wywinięcie wykładziny na ścianę) na kleju kontaktowym;

- spawanie złączy wykładziny;

- mycie i lakierowanie całej powierzchni;

- wymiana wykładzin tekstylnych na podłogę z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna), obejmująca:

- zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- przygotowanie podłoża;

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod panele winylowe;

- ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- ułożenie podłogi z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna);

- położenie cokolika przyściennego;

- mycie całej powierzchni.

- Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy - „Specyfikacja i obmiary robót”.

§ 2

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście wykonać przedmiot umowy.

§ 3

Termin realizacji

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy – 31.05.2018 r.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu robót Wykonawcy, które nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru wraz z koordynowaniem i obsługą realizacji przedmiotu umowy,

- odbiór przedmiotu umowy.

§ 5

### Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym w § 4 pkt 1,

- odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami technicznymi oraz innymi,

- prowadzenie dokumentacji robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, niniejszą umową oraz dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej  umowy,

- zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów odpowiadających jakościowo i technicznie wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu robót i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy,

- informowanie zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg robót,

- zapewnienie na terenie robót i w jego otoczeniu ładu i porządku.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca lub Podwykonawcy wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do stanu pierwotnego 
i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

- urządzenia terenu robót, zaplecza robót, zabezpieczenia terenu robót, ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa,

- transportu,

- składowania gruzu, złomu itp.,

- likwidacji robót i uporządkowania terenu robót,

- korzystania z mediów w trakcie trwania umowy, a niezbędnych do wykonania robót.

§ 6

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie 
z przyjętą ofertą na kwotę:

Netto ……………….. PLN (słownie: …………………………………………………), tj.

Brutto …………………  PLN (słownie: …………………………………………………) zawiera 23 % VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wysokość wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych prac - zwiększenia lub zmniejszenia konserwowanych powierzchni 
i wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu robót przez Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu 
w banku przez Zamawiającego.

§ 7

### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie trwania rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie przekracza 14 dni lub przerwał roboty przez okres co najmniej 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową albo wadliwie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 9

Odbiory i procedury

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru, a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

- odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, wadliwie wykonanych.

§ 10

Gwarancja

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

  - Wykonawca przedłoży dokument gwarancji do końcowego odbioru robót.

  - W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji obowiązków i wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy – „Specyfikacja i obmiary robót”.

I. Malowanie ścian:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi (powłoka nano ceramiczna,  pierwsza klasa odporności na szorowanie, plamoodporna);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 43,20 |
| 2. | Gabinet prezesa | 48,45 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 43,20 |
| 4. | Pokój nr 3 | 44,25 |
| 5. | Pokój nr 4 | 44,25 |
| 6. | Pokój nr 5 | 44,25 |
| 7. | Pokój nr 6 | 44,25 |
| 8. | Pokój nr 7 | 44,70 |
| 9. | Pokój nr 9 | 88,80 |
| 10. | Korytarz | 153,70 |
| 11. | Schody | 32,25 |
| Razem: |  | 631,30 |

II. Malowanie sufitów:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi (o dużej odporności na szorowanie);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 12,40 |
| 2. | Gabinet prezesa | 16,30 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 13,00 |
| 4. | Pokój nr 3 | 13,50 |
| 5. | Pokój nr 4 | 13,50 |
| 6. | Pokój nr 5 | 13,50 |
| 7. | Pokój nr 6 | 13,50 |
| 8. | Pokój nr 7 | 13,90 |
| 10. | Korytarz | 41,50 |
| 11. | Schody | 32,25 |
| Razem: |  | 151,10 |

III. Podłogi z wykładzin PCV:

Wymiana wykładzin tekstylnych na jednolitą wykładzinę typu Gamrat: NEBRO lub ALTICA lub CUBUS lub OMEGA – 2 mm grubości.

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę Gamrat;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie wykładziny  i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem dyspersyjnym;

- Wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę) na kleju kontaktowym;

- Spawanie złączy wykładziny;

- Mycie i lakierowanie całej powierzchni;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 4. | Pokój nr 3 | 13,50 |
| 5. | Pokój nr 4 | 13,50 |
| 7. | Pokój nr 6 | 13,50 |
| 8. | Pokój nr 7 | 13,90 |
| Razem: |  | 54,40 |

IV. Podłogi z paneli winylowych:

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod panele winylowe;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie podłogi z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna);

- Położenie cokolika przyściennego;

- Mycie całej powierzchni;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 12,40 |
| 2. | Gabinet prezesa | 16,30 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 13,00 |
| Razem: |  | 41,70 |

Uwaga: kolorystykę i wzornictwo należy uzgadniać z zamawiającym.